# ТЗ: Нейро ассистент по инженерным документам ПКБ

Версия: 1.0
 Дата: 21.03.2026
 Автор: ChatGPT, черновик по материалам заказчика
 Статус: На ревью

## 1. Общее описание

### Название

Нейро ассистент по инженерным документам ПКБ

### Заказчик

Проектная команда ПКБ / инженерно-конструкторское подразделение.
 В предоставленных документах фигурируют инженерные материалы ПКБ «ПЕТРОБАЛТ» и комплект нормативной/конструкторской документации по судостроительной тематике.

### Контекст

По презентации проекта основная проблема заключается в том, что инженер тратит значительное время на ручной поиск требований в больших массивах сканов, правил, ГОСТов и чертежей. В примере из презентации прямо указано, что инженер тратит до 40% времени на сверку чертежей 21900M2 с Правилами РС и старыми ГОСТами, а поиск требования по ледовому классу Arc4 или Ice3 размазан по множеству разделов. Цель проекта — создать AI-ассистента, который находит нормы, извлекает параметры из чертежа и подсвечивает расхождения. При этом из scope исключена автороверка прочности корпуса.

В качестве входных данных в презентации указаны:

- нормативка: Правила РС, текст и таблицы;

- архивные нормативные документы со «шумом» и перекосами;

- графика/чертежи типа 21900M2 с штампами и спецификациями.

Примеры таких документов действительно присутствуют в наборе:

- «Правила классификации и постройки морских судов. Часть I»;

- чертёж 21900M2.362135.0903СБ;

- спецификация 21900M2.362135.0903;

- ГОСТ 11265-73 «Кнехты. Технические условия».

### Границы задачи

#### Входит в scope:

- загрузка PDF-документов и сканов инженерной документации;

- предобработка изображений документов: deskew, denoise, binarization;

- OCR-распознавание текста на страницах нормативки, спецификаций и чертежей;

- layout-parsing страниц для выделения текстовых блоков, таблиц, титульных/штамповых областей;

- извлечение текста, таблиц и метаданных из документов;

- семантический поиск по корпусу документов (RAG);

- формирование ответа на запрос инженера с обязательной трассировкой на документ и страницу;

- отображение найденных фрагментов и ссылок на первоисточник;

- извлечение параметров из текстовых фрагментов чертежей и спецификаций;

- выявление потенциальных расхождений между текстом чертежа/спецификации и нормативными требованиями;

- ведение базы знаний по обработанным документам.

#### Не входит в scope:

- анализ геометрии линий чертежа;

- расчёты гидростатики;

- расчёты прочности балок;

- полноценная автороверка прочности корпуса;

- автоматическое внесение изменений в исходные чертежи;

- принятие окончательного инженерного решения без участия инженера.

## 2. Цели и задачи

### Бизнес-цели

- Сократить время инженерного поиска требований и сверки документов в проектной документации ПКБ. Основание: в презентации указано, что на эту работу уходит до 40% времени инженера.

- Снизить риск пропуска релевантной нормы, таблицы, примечания или ссылки в нормативных и архивных документах.

- Обеспечить трассируемую работу с инженерными документами: каждый ответ системы должен ссылаться на документ и страницу. Это явно зафиксировано в high-level архитектуре презентации.

- Создать MVP для интеллектуального поиска и структурирования инженерной документации. В презентации MVP сформулирован как full-text OCR, парсинг таблиц и семантический поиск (RAG).

### Измеримые результаты

- Не менее 90% ответов системы в UI содержат ссылку на исходный документ и номер страницы.
 Допущение для черновика.

- Не менее 80% тестовых запросов по контрольному набору инженеров возвращают релевантный источник в топ-3 результатов поиска.
 Допущение для черновика.

- Не менее 85% страниц нормативки и спецификаций после OCR пригодны для последующего поиска без ручной перепечатки.
 Основание для OCR-фокуса и выбора движка дано в презентации; само численное значение — допущение для черновика.

- Время получения ответа по типичному запросу инженера — не более 10 секунд для уже проиндексированных документов.
 Допущение для черновика.

- MVP поддерживает как минимум три типа документов: нормативный PDF, архивный скан, чертёж/спецификация. Это соответствует входным данным презентации.

### Приоритет

Critical, так как проект нацелен на создание MVP, решающего основную проблему ручного поиска и сверки инженерной документации.

## 3. Список юзер-кейсов

| ID | Название | Актёры | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Загрузка инженерного документа в систему | Инженер, Система | Critical |
| UC-02 | OCR и структурная обработка документа | Система | Critical |
| UC-03 | Семантический поиск по документам | Инженер, Система | Critical |
| UC-04 | Получение ответа с указанием источника | Инженер, Система | Critical |
| UC-05 | Извлечение параметров из чертежа/спецификации | Инженер, Система | High |
| UC-06 | Сопоставление требований нормы и данных чертежа | Инженер, Система | High |
| UC-07 | Просмотр найденного фрагмента в контексте страницы | Инженер, Система | High |
| UC-08 | Повторная обработка документа после некачественного OCR | Инженер, Система | Medium |
| UC-09 | Просмотр журнала ошибок обработки | Инженер, Администратор, Система | Medium |

## 4. Детальное описание юзер-кейсов

### UC-01: Загрузка инженерного документа в систему

Актёры:

- Инженер (инициатор)

- Система

Предусловия:

- Пользователь авторизован в системе.
 Допущение для черновика.

- У пользователя есть PDF-файл, скан или чертёжный документ для загрузки.

Постусловия:

- Документ сохранён в хранилище.

- Для документа создана карточка обработки.

- Документ передан в очередь обработки OCR/layout.

Основной сценарий:

- Инженер открывает интерфейс загрузки документов.

- Система отображает форму загрузки файла.

- Инженер выбирает PDF-файл или скан документа.

- Инженер задаёт тип документа из списка:

  - нормативный документ;

  - архивный скан;

  - чертёж;

  - спецификация.

- Инженер нажимает кнопку «Загрузить».

- Система валидирует формат файла.

- Система сохраняет исходный файл в файловом хранилище.

- Система создаёт запись документа с уникальным идентификатором.

- Система ставит документ в очередь обработки.

- Система отображает статус: «Документ загружен и передан на обработку».

Альтернативные сценарии:

A1. Неподдерживаемый формат файла
 На шаге 6:

- Система отклоняет файл.

- Система отображает ошибку: «Поддерживаются только PDF и изображения, совместимые с OCR-конвейером».

- Сценарий завершается.

A2. Файл повреждён или не читается
 На шаге 6:

- Система отображает ошибку: «Файл не удалось открыть или обработать».

- Система предлагает повторить загрузку.

- Сценарий завершается.

A3. Файл превышает лимит размера
 На шаге 6:

- Система отображает ошибку о превышении допустимого размера.

- Сценарий завершается.
 Допущение для черновика: лимит размера должен быть согласован отдельно.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Система принимает к загрузке PDF-файлы и растровые изображения, используемые для сканов.

- Для каждого загруженного документа создаётся уникальный идентификатор.

- После загрузки документ получает статус обработки.

- Пользователь видит текущий статус: «Загружен», «В обработке», «Обработан», «Ошибка».

Нефункциональные:
 5. Загрузка файла размером до согласованного лимита должна завершаться не более чем за 30 секунд при стабильном соединении.
 Допущение для черновика.

Безопасность:
 6. Исходные файлы не должны быть доступны по прямой публичной ссылке без авторизации.
 Допущение для черновика.

### UC-02: OCR и структурная обработка документа

Актёры:

- Система

Предусловия:

- Документ успешно загружен.

- Документ помещён в очередь обработки.

Постусловия:

- Для каждой страницы получен OCR-слой.

- Выделены структурные области: текст, таблицы, служебные зоны, штампы.

- Извлечённые данные сохранены в базу знаний.

Основной сценарий:

- Система извлекает страницы документа.

- Система выполняет предобработку изображений: deskew, denoise, binarization. Это соответствует CV-layer из презентации.

- Система определяет тип страницы: текстовая страница, таблица/спецификация, чертёж/лист сборки. Это соответствует схеме page segmentation и page type в презентации.

- Для текстовых и табличных областей система запускает OCR.

- Для таблиц система выполняет table parsing и сохраняет структурированные поля.

- Для чертежей система выделяет аннотации, примечания, штамп и текстовые блоки.

- Система сохраняет результат OCR и структуру страницы.

- Система создаёт индекс для последующего поиска.

Альтернативные сценарии:

A1. Низкое качество OCR
 На шаге 4:

- Если качество распознавания ниже порога, система помечает страницу как проблемную.

- Система логирует причину.

- Система допускает использование fallback OCR-движка. В презентации в качестве fallback указан Cloud Vision / Google Doc AI.

- Страница получает флаг «Требует проверки».

A2. Таблица не поддалась разбору
 На шаге 5:

- Система сохраняет OCR-текст таблицы как неструктурированный блок.

- Система помечает страницу как частично обработанную.

- Система логирует ошибку table parsing.

A3. Чертёжная страница содержит преимущественно геометрию без читаемых надписей
 На шаге 6:

- Система извлекает только доступные текстовые аннотации и штамп.

- Система не пытается анализировать геометрию линий, поскольку это вне scope.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Система выполняет deskew и denoise для изображений сканов.

- Система различает по крайней мере три типа страниц: текст, таблица, чертёж.

- Система сохраняет OCR-результат постранично.

- Система сохраняет координаты найденных блоков на странице.
 Допущение для черновика.

- Для таблиц система сохраняет либо структурированный результат, либо OCR-представление с флагом ошибки.

Нефункциональные:
 6. Обработка одной страницы A4 нормативного PDF должна занимать не более 5 секунд в среднем.
 Допущение для черновика.
 7. Система должна поддерживать пакетную обработку многостраничных PDF.

Безопасность:
 8. OCR-результаты и промежуточные артефакты не должны быть доступны пользователю без соответствующих прав.
 Допущение для черновика.

### UC-03: Семантический поиск по документам

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- В базе знаний есть проиндексированные документы.

- Пользователь имеет доступ к поиску.

Постусловия:

- Пользователь получает список релевантных фрагментов документов.

Основной сценарий:

- Инженер вводит запрос в поисковую строку, например о требовании, типе конструкции, материале или элементе.

- Система нормализует запрос.

- Система выполняет поиск по индексу знаний.

- Система объединяет результаты по текстовым фрагментам, таблицам и аннотациям чертежей.

- Система ранжирует найденные результаты.

- Система отображает пользователю список результатов с указанием документа, страницы и фрагмента текста.

Альтернативные сценарии:

A1. Ничего не найдено

- Система отображает сообщение: «Релевантные фрагменты не найдены».

- Система предлагает переформулировать запрос.

A2. Найдены только частично релевантные результаты

- Система показывает результаты с пониженным уровнем уверенности.

- Система отображает пометку о низкой релевантности.
 Допущение для черновика.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Поиск выполняется по OCR-тексту, структурированным таблицам и извлечённым текстовым аннотациям.

- Каждый результат содержит:

  - название документа;

  - номер страницы;

  - текстовый фрагмент;

  - идентификатор фрагмента.

- Пользователь может перейти к просмотру исходной страницы из результата поиска.

Нефункциональные:
 4. Время поиска по уже проиндексированной базе не должно превышать 3 секунд для p95-запросов.
 Допущение для черновика.

Безопасность:
 5. Пользователь не видит документы, на которые у него нет прав доступа.
 Допущение для черновика.

### UC-04: Получение ответа с указанием источника

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- Индекс документов сформирован.

- Запрос пользователя обработан поисковым слоем.

Постусловия:

- Пользователь получает сформированный ответ с привязкой к источнику.

Основной сценарий:

- Инженер вводит вопрос на естественном языке.

- Система выполняет поиск релевантных фрагментов.

- Система формирует ответ на основе найденных фрагментов.

- Система прикрепляет к ответу ссылки на документ и страницу.

- Система отображает ответ и список источников.

Альтернативные сценарии:

A1. Источники найдены, но ответа недостаточно для уверенного вывода

- Система не формулирует категоричный вывод.

- Система показывает найденные фрагменты и пишет, что требуется ручная проверка инженером.
 Допущение для черновика.

A2. Ответ не может быть сформирован без выхода за рамки найденных источников

- Система сообщает, что ответ не может быть выдан надёжно.

- Система предлагает посмотреть исходные фрагменты.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Каждый ответ содержит как минимум одну ссылку на документ и страницу. Это следует из требования traceability в презентации.

- Система не должна выдавать ответ без указания источника, если вопрос относится к документам проекта.
 Допущение для черновика.

- Пользователь может открыть исходный фрагмент из ответа.

Нефункциональные:
 4. Генерация ответа по найденным фрагментам выполняется не более чем за 10 секунд для p95.
 Допущение для черновика.

Безопасность:
 5. В ответах не должно быть ссылок на документы вне прав доступа пользователя.
 Допущение для черновика.

### UC-05: Извлечение параметров из чертежа/спецификации

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- В систему загружен и обработан чертёж или спецификация.

Постусловия:

- Из документа извлечены параметры, пригодные для дальнейшего сопоставления.

Основной сценарий:

- Инженер открывает карточку документа.

- Система показывает извлечённые параметры:

  - обозначение документа;

  - наименование;

  - примечания;

  - марки материалов;

  - размеры;

  - ссылки на связанные документы.

- Для чертежа 21900M2.362135.0903СБ система должна уметь извлекать как минимум обозначение документа, наименование секции, примечания по материалам и ссылки на связанные чертежи/альбомы, поскольку такие данные присутствуют в текстовой части листа.

- Для спецификации система извлекает позиции, размеры, массу, тип детали и марку материала, поскольку такие поля явно присутствуют в спецификации 21900M2.362135.0903.

Альтернативные сценарии:

A1. Параметр на чертеже распознан неоднозначно

- Система помечает параметр как «неподтверждённый».

- Система показывает исходный фрагмент страницы.

A2. Табличные поля спецификации разошлись по колонкам

- Система сохраняет строку как частично структурированную.

- Система логирует ошибку и помечает запись как требующую проверки.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Для чертежей система извлекает текстовые примечания, марки материалов и ссылки на связанные документы, если они присутствуют в OCR-слое.

- Для спецификаций система извлекает табличные строки с полями «Наименование», «Размеры», «Масса», «Тип детали», «Марка материала», если они присутствуют в исходном документе.

- Каждый извлечённый параметр должен быть связан с исходной страницей и координатами области.
 Допущение для черновика.

Нефункциональные:
 4. Результат извлечения должен быть доступен пользователю не позднее завершения полной обработки документа.

Безопасность:
 5. Редактирование извлечённых параметров пользователем в MVP не предусмотрено.
 Допущение для черновика.

### UC-06: Сопоставление требований нормы и данных чертежа

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- В системе доступны нормативные документы и чертёж/спецификация.

- Извлечены текстовые параметры из чертежа/спецификации.

Постусловия:

- Пользователь получает потенциальные совпадения и расхождения между нормой и документом.

Основной сценарий:

- Инженер задаёт запрос на сверку параметра, требования или элемента.

- Система находит релевантную норму в нормативной документации.

- Система находит соответствующие параметры в чертеже и/или спецификации.

- Система формирует карточку сопоставления:

  - требование из нормы;

  - найденный параметр в конструкторском документе;

  - статус: совпадает / возможно расхождение / недостаточно данных.

- Система показывает ссылки на оба источника.

Альтернативные сценарии:

A1. Норма найдена, а параметр на чертеже не найден

- Система показывает только норму.

- Статус — «Не найдено подтверждение в чертеже».

A2. Параметр найден, но в нормативке нет явного правила

- Система не делает вывода о расхождении.

- Статус — «Норма не найдена».

A3. Найдены противоречащие друг другу фрагменты нормативки

- Система показывает оба фрагмента.

- Статус — «Требуется ручная экспертная проверка».
 Допущение для черновика.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Результат сопоставления содержит минимум два блока: «Норма» и «Документ проекта».

- Каждый блок содержит ссылку на документ и страницу.

- Система не должна выдавать статус «совпадает», если не найдено явное текстовое основание с обеих сторон.
 Допущение для черновика.

Нефункциональные:
 4. Время построения карточки сопоставления не должно превышать 15 секунд для p95.
 Допущение для черновика.

Безопасность:
 5. Система не должна скрывать от пользователя, что вывод является машинным и требует инженерной верификации.
 Допущение для черновика.

### UC-07: Просмотр найденного фрагмента в контексте страницы

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- Результаты поиска или ответа уже получены.

Постусловия:

- Пользователь видит исходную страницу с подсвеченным фрагментом.

Основной сценарий:

- Пользователь нажимает на найденный результат.

- Система открывает соответствующий документ на нужной странице.

- Система подсвечивает область, из которой был извлечён текст.

- Пользователь при необходимости переходит к соседним страницам.

Альтернативные сценарии:

A1. Координаты блока не сохранены

- Система открывает страницу без подсветки.

- Пользователь видит текстовый фрагмент отдельно.

Критерии приёмки:

Функциональные:

- Пользователь может открыть страницу источника из результатов поиска и ответов.

- Для документов, где координаты доступны, система подсвечивает источник текста.
 Допущение для черновика.

### UC-08: Повторная обработка документа после некачественного OCR

Актёры:

- Инженер

- Система

Предусловия:

- Документ ранее обработан с ошибками или низким качеством.

Постусловия:

- Документ повторно поставлен в очередь обработки.

- Предыдущая версия результата сохранена или заменена по политике версионирования.
 Допущение для черновика.

Основной сценарий:

- Пользователь открывает карточку документа.

- Пользователь нажимает «Повторно обработать».

- Система предлагает режим:

  - стандартная обработка;

  - усиленная предобработка;

  - fallback OCR.
 Последний вариант соответствует идее fallback в презентации.

- Пользователь подтверждает запуск.

- Система повторно обрабатывает документ и обновляет результаты.

Критерии приёмки:

- Пользователь может инициировать повторную обработку документа.

- Система сохраняет статус повторной обработки.

- Результат повторной обработки связан с тем же документом.

### UC-09: Просмотр журнала ошибок обработки

Актёры:

- Инженер

- Администратор

- Система

Предусловия:

- В процессе обработки документа возникли ошибки.

Постусловия:

- Пользователь с правами доступа видит журнал ошибок.

Основной сценарий:

- Пользователь открывает карточку документа.

- Система отображает журнал обработки.

- Пользователь видит:

  - этап обработки;

  - код/тип ошибки;

  - время возникновения;

  - статус повторной попытки.

Критерии приёмки:

- Для каждой ошибки фиксируется этап: загрузка, OCR, parsing, indexing, answer generation.

- Пользователь с правами администратора может просматривать полный лог.
 Допущение для черновика.

## 5. Нефункциональные требования

### Производительность

- Время ответа семантического поиска по проиндексированной базе — не более 3 секунд для p95-запросов.
 Допущение для черновика.

- Время формирования ответа с источниками — не более 10 секунд для p95.
 Допущение для черновика.

- Время обработки одной страницы нормативного PDF — не более 5 секунд в среднем без учёта очереди.
 Допущение для черновика.

- Система должна поддерживать обработку многостраничных документов, включая нормативные документы на сотни страниц, поскольку примером является часть I Правил РС на 247 страниц.

### Масштабируемость

- Хранилище и индекс должны поддерживать добавление новых нормативных документов, чертежей и спецификаций без полной переиндексации всей базы.
 Допущение для черновика.

- OCR-обработка должна выполняться асинхронно через очередь задач.
 Допущение для черновика.

- Поисковый индекс должен поддерживать независимое обновление при повторной обработке одного документа.
 Допущение для черновика.

### Безопасность

- Доступ к документам, результатам OCR и ответам должен быть ограничен авторизацией и разграничением прав.
 Допущение для черновика.

- Система не должна публиковать прямые публичные ссылки на внутренние инженерные документы.
 Допущение для черновика.

- Все обращения к API должны выполняться по HTTPS.
 Допущение для черновика.

- Система должна логировать действия по загрузке, обработке и просмотру документов.
 Допущение для черновика.

### Совместимость

- Система должна корректно работать с PDF-документами, содержащими:

  - текстовый слой;

  - отсканированные страницы;

  - табличные страницы;

  - чертёжные листы. Это соответствует примерам из проекта.

- Система должна поддерживать кириллицу, так как документы и чертежи представлены на русском языке.

### Надёжность

- При неудачной OCR-обработке отдельной страницы система не должна терять весь документ; документ должен быть переведён в статус частичной обработки.
 Допущение для черновика.

- При ошибке table parsing OCR-текст таблицы должен сохраняться хотя бы в неструктурированном виде.

- Для проблемных страниц должен быть доступен повторный запуск обработки.

### Мониторинг

- Система должна собирать метрики:

  - число загруженных документов;

  - число успешно обработанных документов;

  - число документов с ошибками;

  - среднее время OCR;

  - среднее время поиска;

  - доля ответов с источниками.
 Допущение для черновика.

- Ошибки OCR, parsing и индексации должны логироваться с указанием document_id и page_id.
 Допущение для черновика.

## 6. Ограничения и зависимости

### Технические ограничения

- MVP ограничен интеллектуальным поиском, OCR и структурированием; расчётные инженерные модули и анализ геометрии чертежей в scope не входят.

- Для чертежей в MVP поддерживается только текстовая и табличная часть, а не полный анализ геометрии. Это согласуется с формулировкой out of scope.

- В презентации в качестве OCR-стека рассматриваются PaddleOCR как приоритет для кириллицы и таблиц, Tesseract как базовый вариант и Cloud Vision / Google Doc AI как fallback при недостаточном качестве.

- В презентации для layout parsing указан LayoutParser / Detectron2, а для детекции на чертежах упоминаются YOLO и LayoutLM.

- Для базы знаний в high-level architecture указан vector DB + metadata и structured DB.

### Внешние зависимости

- Наличие корпуса инженерных документов: Правила РС, ГОСТы, чертежи, спецификации. Такие документы уже предоставлены как примеры.

- Качество OCR зависит от качества исходных сканов и архивных PDF. Это прямо отмечено в презентации как работа с «шумными» сканами.

- При использовании fallback OCR возможна зависимость от облачного сервиса распознавания. Это прямо отражено в схеме выбора OCR.

### Временные ограничения

- По предыдущему обсуждению проекта целевой горизонт MVP — 3 месяца.
 Основание — постановка пользователя в переписке; в исходных файлах дата дедлайна не зафиксирована.

- Для выполнения в срок 3 месяца функциональность MVP должна быть ограничена тем, что указано в scope, без добавления расчётных модулей и геометрического анализа. Это логически следует из презентации и её out-of-scope блока.

### Бизнес-ограничения

- Система должна формировать трассируемые ответы, пригодные для инженерной проверки, а не заменять инженера. Это следует из постановки проекта как инструмента поиска и подсветки расхождений, а не автоматического утверждения решения.

- Результаты системы не должны интерпретироваться как окончательное нормативное заключение без инженерной верификации.
 Допущение для черновика.

- Использование платных облачных сервисов OCR требует отдельного согласования, если они понадобятся как fallback.
 Допущение для черновика.

## 7. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Нейро Ассистент | Программная система для поиска, извлечения и сопоставления информации в инженерных документах |
| ПКБ | Проектно-конструкторское бюро |
| OCR | Optical Character Recognition, распознавание текста из изображения/скана |
| Layout Parsing | Выделение и классификация зон страницы: текст, таблица, штамп, примечания и т. п. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation, генерация ответа на основе найденных фрагментов документов |
| Traceability | Связь ответа системы с конкретным документом и страницей |
| Нормативка | Нормативные документы, например Правила РС и ГОСТ |
| Чертёж | Конструкторский документ, содержащий графическую и текстовую информацию |
| Спецификация | Табличный документ с позициями, размерами, массой, материалами и иными атрибутами изделия |
| Fallback OCR | Резервный OCR-движок, используемый при недостаточном качестве основного распознавания |
| Problem Page | Страница, распознанная с качеством ниже согласованного порога |
| Page Type | Тип страницы: текст, таблица, чертёж |

## 8. Приложения

- Презентация проекта «Regulatory Document Intelligence». Основные положения:

  - проблема ручного поиска в тысячах страниц сканов;

  - MVP: OCR, parsing tables, semantic search;

  - high-level architecture;

  - CV layer;

  - выбор OCR;

  - layout parsing;

  - обязательная traceability.

- Правила классификации и постройки морских судов. Часть I. Пример нормативного документа для индексации и поиска.

- ГОСТ 11265-73. Пример архивного стандарта с таблицами и сканированными страницами.

- Чертёж 21900M2.362135.0903СБ. Пример конструкторского документа со штампом, примечаниями и ссылками на связанные документы.

- Спецификация 21900M2.362135.0903. Пример табличного инженерного документа.

- Инструкция по составлению ТЗ, на основании которой сформирован данный документ.