Чек-лист проверки UI Final

Объединенная версия интерфейса PKB Neuroassistant · ветка feature/ui-final · дата проверки 2026-05-27

Назначение: зафиксировать состояние объединенного интерфейса, проверить ключевые сценарии глазами и подготовить документ, по которому команда и заказчик смогут отмечать замечания.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проверенная папка | UI-UX/UI Final/frontend |
| Режим проверки | demo/mock без реального backend |
| Локальный адрес проверки | http://127.0.0.1:3310 |
| Сборка | npm run build — успешно |
| TypeScript | npm run lint — успешно |
| Gateway-план | docs/ui-final-gateway-adaptation-plan-2026-05-27.md |

# Сводка

| Блок | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Авторизация и роли | Частично готово | UI готов, нужна реальная авторизация и права из backend. |
| Чат и источники | Готово в demo | Сценарий работает на mock-данных, Gateway должен дать сессии, longpoll и источники. |
| Поиск | Готово в demo | Нужен выбор endpoint: /text/search, /documents/search или оба режима. |
| База знаний | Готово в demo | Нужна связка с Orchestrator/Registry. |
| Проверка НСИ | Частично готово | UI собран, контракт проверки и Excel еще нужно согласовать. |
| История | Частично готово | Нужны реальные сессии и правила видимости чужих чатов. |
| QA | Готово в demo | Нужны реальные метрики и журнал качества. |
| Администрирование | Готово в demo | Нужны admin endpoints и сохранение прав. |

# Легенда статусов

| Статус | Что означает |
| --- | --- |
| OK | Работает визуально и сценарно в demo-версии. |
| Частично | Сценарий есть, но требует дополнительной проверки или данных. |
| Backend | UI-часть есть, полноценная работа зависит от Gateway/backend. |
| Уточнить | Нужно решение заказчика, backend-команды или UI-команды. |

# Развернутый чек-лист

## 1. Авторизация и роли

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вход | Есть отдельный экран входа с логином и паролем. | Открыть приложение до авторизации. | Поля логина и пароля видны, вход не смешан с рабочим интерфейсом. | OK: экран входа есть, поля отображаются. |  |
| 1.2 | Вход | Есть быстрые demo-карточки ролей. | Нажать карточки пользователя, администратора знаний, системного администратора. | Карточка подставляет demo-логин и пароль. | OK: карточки ролей работают в demo-режиме. |  |
| 1.3 | Роли | После входа отображаются ФИО, должность и роль. | Войти под системным администратором. | В правой верхней части виден профиль пользователя. | OK: отображается профиль Игоря Смирнова. |  |
| 1.4 | Роли | Доступность вкладок зависит от роли. | Проверить набор вкладок под разными demo-профилями. | Пользователь не должен видеть администрирование, системный администратор видит все. | Частично: для системного администратора проверено; остальные роли требуют отдельного прогона. |  |
| 1.5 | Выход | Пользователь может выйти из интерфейса. | Нажать кнопку выхода. | Пользователь возвращается на экран входа. | OK: сценарий предусмотрен. |  |

## 2. Навигация и общий каркас

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Навигация | В левой панели есть все основные разделы UI Final. | Просмотреть левую панель после входа. | Видны Чат, Поиск, База знаний, Проверка, История, QA, Администрирование. | OK. |  |
| 2.2 | Навигация | Пункт Чат раскрывает дерево Мои проекты. | Нажать Чат. | Раскрываются проекты и вложенные чаты. Повторное нажатие сворачивает. | OK. |  |
| 2.3 | Навигация | Дерево проектов по умолчанию свернуто. | Открыть интерфейс после входа. | Под Чатом нет раскрытого списка, пока пользователь не нажал. | OK. |  |
| 2.4 | Шапка | Логоблок и рабочая область выровнены. | Сравнить верхнюю и нижнюю границы блоков. | Контуры визуально на одном уровне. | OK после последних правок. |  |
| 2.5 | Фокус-режим | Фокус-режим скрывает левую панель. | Нажать Фокус-режим. | Остается текущая рабочая область, есть кнопка выхода. | OK. |  |
| 2.6 | Темы | Есть темная и светлая тема. | Переключить тему в навигации. | Цветовая схема меняется без потери читаемости. | OK, визуально требует периодической регресс-проверки. |  |
| 2.7 | Видеоинструкция | Открывается обучающий сценарий. | Нажать Видеоинструкция. | Появляется окно с пошаговым описанием. | OK. |  |

## 3. Чат инженера

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Чат | Инженер может отправить вопрос. | Ввести вопрос и нажать отправку. | Сообщение появляется в диалоге, система готовит ответ. | OK в demo-режиме. |  |
| 3.2 | Чат | Ответ ассистента появляется в диалоге. | Отправить тестовый вопрос. | Появляется ответ или понятное состояние уточнения/не найдено. | OK: проверено состояние уточнения. |  |
| 3.3 | Чат | Источники показываются как Страница и Документ. | Открыть demo-ответ с источниками. | Под ответом видны кликабельные ссылки в едином стиле. | OK. |  |
| 3.4 | Чат | Страница открывается в правом preview. | Нажать Страница. | Справа открывается конкретная страница источника. | OK. |  |
| 3.5 | Чат | Документ открывается в правом preview. | Нажать Документ. | Справа открывается полный документ. | OK. |  |
| 3.6 | Preview | Есть масштабирование источника. | Открыть источник и нажать плюс/минус. | Масштаб изменяется, область просмотра остается читаемой. | OK: элементы управления есть. |  |
| 3.7 | Preview | Есть поиск по открытому источнику. | Открыть источник и ввести слово в поиск. | Должна быть подсветка/навигация по найденным фрагментам. | Частично: поле есть, нужна отдельная проверка подсветки на реальном текстовом слое. |  |
| 3.8 | Чат | Есть поиск по текущему чату. | Ввести слово в поле поиска по чату. | Найденные совпадения должны подсвечиваться и быть доступны для перехода. | Частично: поле есть; нужна проверка на длинной истории. |  |
| 3.9 | Чат | Можно оставить оценку ответа. | Нажать вариант оценки под ответом. | Раскрывается поле комментария и кнопка отправки. | OK. |  |
| 3.10 | Чаты | Чат можно удалить только после подтверждения. | Нажать удалить чат в дереве проектов. | Появляется вопрос с названием удаляемого чата. | OK. |  |
| 3.11 | Чаты | Название чата можно редактировать. | Нажать переименование чата. | Пользователь может изменить название. | Частично: действие есть, нужен отдельный регресс-тест сохранения. |  |

## 4. Поиск

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Поиск | Есть поисковая строка и кнопки Найти/Сбросить. | Открыть вкладку Поиск. | Элементы управления видны и выровнены. | OK. |  |
| 4.2 | Поиск | Есть фильтры по типу и версии документа. | Открыть фильтры. | Можно выбрать тип/версию документа. | OK в UI. |  |
| 4.3 | Поиск | Есть разделы базы знаний. | Посмотреть верхний блок поиска. | Показаны тематические разделы. | OK. |  |
| 4.4 | Поиск | Результаты показывают релевантность и фрагмент. | Выполнить demo-поиск. | Появляются карточки результатов. | OK. |  |
| 4.5 | Поиск | Источник из результата можно открыть. | Нажать открыть документ/источник. | Открывается preview источника. | OK. |  |
| 4.6 | Поиск | Пустой результат не подменяется случайным документом. | Ввести заведомо нерелевантный запрос. | Показывается состояние ничего не найдено. | Частично: нужно повторить на Gateway-данных. |  |

## 5. База знаний

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | База знаний | Вкладка называется База знаний. | Посмотреть навигацию. | Нет старого названия Реестр. | OK. |  |
| 5.2 | База знаний | Кнопки управления документами расположены сверху. | Открыть вкладку. | Загрузить документ, загрузить по ссылке, повтор OCR видны первыми. | OK. |  |
| 5.3 | База знаний | Есть карточки состояния базы знаний. | Посмотреть блок под кнопками. | Показаны документы, OCR, индекс, требующие внимания. | OK. |  |
| 5.4 | База знаний | Разделы базы знаний компактные и тематические. | Посмотреть разделы. | Разделы близки к судостроительной тематике. | OK. |  |
| 5.5 | База знаний | Таблица документов показывает статусы. | Прокрутить до таблицы. | Видны документы, OCR, индекс и статусы. | OK. |  |
| 5.6 | База знаний | Загрузка и OCR пока не должны имитировать реальный backend. | Нажать действия. | Показывается demo/уведомление, реальная обработка требует Gateway. | Backend. |  |

## 6. Проверка на соответствие НСИ

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Проверка | Можно выбрать один или несколько документов. | Открыть вкладку Проверка. | Есть блок выбора документов. | OK. |  |
| 6.2 | Проверка | Есть кнопка запуска проверки. | Нажать Проверить выбранные. | В demo-режиме отображается подготовленный результат/уведомление. | Backend: реальная проверка требует endpoint. |  |
| 6.3 | Проверка | Таблица содержит ключевые колонки сверки. | Проверить заголовки таблицы. | Проект, раздел, параметр, значение проекта, требование НСИ, источник, статус. | OK. |  |
| 6.4 | Проверка | Статусы OK/WARNING/ERROR визуально различаются. | Посмотреть строки результата. | Статусы читаемы и не конфликтуют с темой. | OK. |  |
| 6.5 | Проверка | Источники в строках кликабельны. | Нажать Страница/Документ. | Открывается preview. | OK. |  |
| 6.6 | Проверка | Есть выгрузка результата в Excel. | Нажать Выгрузить в Excel. | Должна формироваться выгрузка текущей выборки. | Backend: нужен endpoint экспорта. |  |

## 7. История

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | История | Есть компактные фильтры. | Открыть вкладку История. | Фильтры не занимают чрезмерно много места. | OK. |  |
| 7.2 | История | Есть поиск по чатам. | Ввести текст в поиск. | История фильтруется по вопросам/ответам. | Частично: зависит от набора mock-данных и будущего Gateway. |  |
| 7.3 | История | Диалог раскрывается внутри таблицы. | Нажать строку истории. | Диалог раскрывается между строками, без лишнего отдельного экрана. | OK в сценарии UI. |  |
| 7.4 | История | Из раскрытого диалога можно открыть источник. | Нажать источник в истории. | Источник открывается в preview. | OK. |  |
| 7.5 | История | Продолжение чата требует подтверждения. | Нажать Продолжить чат. | Появляется подтверждение, чтобы не потерять текущий контекст. | OK по текущей логике. |  |
| 7.6 | История | Администраторский доступ к чужим чатам определен. | Войти под системным администратором. | Должно быть понятно, видит он все чаты или только свои. | Уточнить: нужно финальное правило backend/заказчика. |  |

## 8. QA

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | QA | Контрольные метрики отображаются. | Открыть вкладку QA. | Видны метрики качества системы. | OK. |  |
| 8.2 | QA | Оценка ответов ассистента отображается отдельно. | Посмотреть правый блок метрик. | Блок называется Оценка ответов ассистента. | OK. |  |
| 8.3 | QA | Журнал проверки читаемый. | Посмотреть журнал. | Записи не сливаются с фоном. | OK. |  |
| 8.4 | QA | Метрики имеют понятные статусы. | Посмотреть подписи в карточках. | В норме, ниже цели, нужен разбор читаются и расположены аккуратно. | OK. |  |
| 8.5 | QA | Реальные метрики подключаются к backend. | Сравнить с Gateway-планом. | Должен быть endpoint мониторинга/метрик. | Backend: нужен /monitor/metrics или отдельный контракт качества. |  |

## 9. Администрирование

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Администрирование | Вкладка доступна системному администратору. | Войти под системным администратором. | Вкладка видна в навигации. | OK. |  |
| 9.2 | Администрирование | Есть таблица пользователей. | Открыть вкладку. | Пользователи и роли отображаются в таблице. | OK. |  |
| 9.3 | Администрирование | Есть настройки прав доступа. | Выбрать пользователя. | Права отображаются чекбоксами. | OK. |  |
| 9.4 | Администрирование | Есть сброс и сохранение изменений. | Изменить чекбокс. | Кнопки становятся применимыми, изменения можно сохранить/сбросить. | OK в UI, backend нужен для сохранения. |  |
| 9.5 | Администрирование | Есть административный журнал. | Прокрутить вкладку. | Журнал отображает события администрирования. | OK в mock. |  |
| 9.6 | Администрирование | Есть журнал обработки документов. | Прокрутить вкладку. | Отображается список служебных операций. | OK в mock. |  |

## 10. Gateway и техническая готовность

| № | Блок | Проверяемый пункт | Как проверить | Ожидаемый результат | Факт / статус | Комментарии заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Сборка | Production-сборка проходит. | Выполнить npm run build. | Сборка завершается успешно. | OK: проверено 2026-05-27. |  |
| 10.2 | TypeScript | TypeScript-проверка проходит. | Выполнить npm run lint. | Ошибок типов нет. | OK: проверено 2026-05-27. |  |
| 10.3 | Gateway | Базовый URL вынесен в env. | Проверить .env.example и http.ts. | UI должен уметь переключаться с mock на Gateway. | Частично: env есть, нужен реальный клиент Gateway. |  |
| 10.4 | Gateway | Чат должен перейти на сессии и longpoll. | Сверить с query_service_api.md. | Используются /chat/sessions и /messages/{id}?longpoll=15. | Backend-план подготовлен. |  |
| 10.5 | Gateway | Документы и preview должны идти через Orchestrator/Gateway. | Сверить с orchestrator_service_api.md. | Используются /documents, /pages, /file, /preview. | Backend-план подготовлен. |  |
| 10.6 | Gateway | База знаний должна использовать Registry/Orchestrator. | Сверить с registry_service_api.md. | Документы, секции, классификаторы и статистика имеют endpoints. | Backend-план подготовлен. |  |
| 10.7 | Gateway | Проверка НСИ имеет открытый контракт. | Сверить с текущими API-документами. | Должны быть запуск, статус, результат, Excel. | Уточнить: endpoint проверки пока требует согласования. |  |